需求调研表

| 项目名称 |  | 项目代号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研对象 | 华大基因 | 调研日期 | 2025年9月13日 |
| 需求类型 | ☑项目需求确认 □项目流程细节补充 □模块功能完善 |  |  |
| 调研目的 | 讨论和系统功能实施 |  |  |
| 功能要求 | - 数据采集层面 - 爬虫 清洗 展示源代码 - 采集论文 需要对方提供期刊 关键词 年限 |  |  |
|  | - 数据处理分析层面 - 日报 大模型的提示词 新闻等业务方面需要对方明确需求 做成Agent的形式 提示词需要双方来对接 先采取线上 如果沟通不及时线下对接 - 热点分析 通过对方给的站点来做 根据新闻不同的业务方向 热点问题通过日报来体现 - 大模型接入 Prompt优化 - 模型接口 生图接口 对方把代理调通 然后通过我们调通的提示词 - 新闻是否需要图片存储？雇一个开源工具来存储图片 - 文本切块 - 对方先给服务器 把环境配置起来 搭建好 - 技术分析/跟踪报告等有无模板——可以提供，脱敏后，借鉴开发过的模板提供一些数据源 - 模型基座 对方有Qwen70B 或是直接给对方装一个 我们现在235B跑一下看看效果 - 先改造知识库 |  |  |
|  | - 应用层面 - 论文展示检索和新闻展示检索页面我们来做 - 植入一个翻译功能 能够将系统上传的报告翻译成中文 支持Word翻译 markdown txt翻译正常可以 PDF翻译复杂 可以做文件解析 看看效果 - 热点分析 通过对方给的站点来做 根据新闻不同的业务方向 热点问题通过日报来体现 - 数据问题 看看飞轮机制效果好不好 智库部分 爬取的部分也作为基本数据进入知识库做实时更新 科研相关的也要做成科研库 个人相关的项目库进个人的数据 - 库纸质书扫描成电子版进入知识库中 |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 用户确认 | 用户确认本次调研内容符合能够反映用户需求。 签名（签字）： |  |  |